**17. Solicitud de restructuración de cronograma de actividades.**

Se obtuvo la solicitud de restructurar el tiempo para algunas actividades establecidas previamente en el cronograma, y para llevar una mejor administración se aceptó dicha solicitud, se tuvo que cambiar el orden de la actividades de Desarrollo de administración de turnos, ya que esta estaba programada para elaborarse antes de que fuera hecha la conexión Cliente-Servidor del juego, y esta actividad no se tenía contemplada para estar después de la conexión por lo que se cambió ese orden.

También se logró terminar la conexión entre Cliente-Servidor del juego antes del tiempo establecido, por lo que se pudo brindar más tiempo a otras actividades como a la Solución de Issues y a la Elaboración del Manual de usuario.

Todo está restructuración no afectará a la fecha establecida de entrega ya que esta se estableció desde un inicio en el alcance del juego y en sus objetivos.