**18. Peticiones de cambios en el proyecto.**

|  |  |
| --- | --- |
| Petición | Estado |
| Agregar a los casos de uso “Abandonar partida”. | Realizado |
| Mostrar la IP del jugador Host automáticamente en el juego. | Pendiente |
| Cambiar el diseño y la ubicación del panel con la información de cada carta. | Realizado |
| Mejorar diseño del menú principal, botones, texto y los demás paneles. | Realizado |
| Desaparecer el panel de información de la carta automáticamente. | Realizado |
| Elaboración de documento con las ventajas del juego digital al juego real. | Realizado |
| Responder a cada uno de los riesgos definidos. | Realizado |
| Agregar audio al juego | Realizado |